CENTRE HOSPITALIER SAINT-AURÉLIEN

Rapport Technique

Proof of Concept — Agent IA de Triage Médical

Fine-tuning (SFT + DPO) et déploiement de Qwen3-1.7B

pour l'assistance au triage des urgences

Mission de 4 semaines — IA Engineer Junior

Commanditaire : Dr. Marie Dubois — Directrice Innovation Médicale

Verdict de déploiement : NO-GO production / GO Phase 2

# Sommaire

1. Contexte et objectifs3

2. Méthodologie — Préparation des données (Semaine 1)3

3. Méthodologie — Entraînement du modèle (Semaines 2-3)5

4. Déploiement et infrastructure (Semaine 4)6

5. Résultats et métriques de performance6

6. Limites identifiées7

7. Checklist Go / No-Go8

8. Recommandations et roadmap Phase 29

# 1. Contexte et objectifs

Le Centre Hospitalier Saint-Aurélien (CHSA), grand hôpital public français, fait face à une surcharge constante de son service des urgences, particulièrement aux heures de pointe. Le manque d'effectifs infirmiers et de triage entraîne des temps d'attente prolongés et un risque de négligence de cas critiques non identifiés rapidement.

Cette mission de 4 semaines visait à développer un Proof of Concept (POC) d'un agent IA de triage médical, capable de :

- Collecter les symptômes du patient via un questionnaire adaptatif ;

- Évaluer un niveau de priorité (urgence maximale / modérée / différée) selon des protocoles médicaux reconnus ;

- Fournir des explications claires sur l'évaluation et les recommandations ;

- S'intégrer, à terme, au système d'information hospitalier ;

- Garantir la traçabilité de chaque interaction pour les audits médicaux.

La stratégie retenue s'est appuyée sur le modèle Qwen3-1.7B-Base, affiné par Supervised Fine-Tuning (SFT) avec LoRA, puis aligné par Direct Preference Optimization (DPO), avant d'être déployé sous forme d'un endpoint de démonstration via vLLM et FastAPI.

## 1.1 Résumé exécutif

Le POC démontre la faisabilité technique de bout en bout : collecte et structuration d'un corpus médical bilingue de 6 534 paires instruction-réponse, fine-tuning stable du modèle, alignement par préférences avec un taux de succès de 75,3 % sur le jeu de validation, et déploiement d'un endpoint fonctionnel avec traçabilité complète des interactions.

Ce même travail met en évidence des limites structurelles clés — en particulier sur la fiabilité du signal de priorité et sur la tendance du modèle à produire des justifications non ancrées dans les faits cliniques fournis (hallucinations). Le verdict de la checklist Go/No-Go (section 7) est sans ambiguïté : ce système ne doit pas être déployé en conditions réelles en l'état. Il constitue en revanche une base technique solide pour une Phase 2 encadrée, dont la feuille de route est détaillée en section 8.

# 2. Méthodologie — Préparation des données (Semaine 1)

## 2.1 Sources de données agrégées

Quatre corpus médicaux ouverts, francophones et anglophones, ont été identifiés, chargés et explorés :

| Source | Contenu | Volume exploité | Langue |
| --- | --- | --- | --- |
| MediQAl (config oeq) | Cas cliniques ouverts, avec raisonnement | 3 954 paires | FR |
| FrenchMedMCQA | QCM médicaux (5 réponses) | 1 080 paires | FR |
| MedQuAD | Questions-réponses médicales générales | 700 paires (échantillon) | EN |
| UltraMedical-Preference | Paires de préférence (chosen/rejected) | 800 (SFT) + 1 500 (DPO) | EN |

Tableau 1 — Sources du corpus SFT/DPO et volumes retenus.

Le dataset final assemblé pour le SFT comprend 6 534 paires (77 % FR / 23 % EN), volontairement au-dessus de la cible indicative de ~5 000 paires de la mission, ce dépassement étant assumé pour enrichir l'entraînement.

## 2.2 Construction du signal de priorité

Aucune des sources ne comportait nativement de label de triage (urgence maximale / modérée / différée). Sur recommandation du mentor de mission, une annotation manuelle ciblée a été privilégiée à une labellisation automatique jugée risquée sur le plan clinique.

### Méthodologie d'annotation

- Constitution d'un vivier de 355 cas cliniques uniques, filtrés par mots-clés de gravité (constantes vitales, détresse, cyanose, choc…) sur l'ensemble du corpus MediQAl ;

- Définition d'une grille de triage à 3 niveaux, inspirée des référentiels FRENCH et Manchester ;

- Annotation manuelle de 214 cas par l'IA Engineer (non professionnel de santé) — limite explicitement assumée ;

- Recalibrage itératif : un premier passage a révélé un biais sévère (95,5 % des cas classés « urgence maximale »), corrigé par une relecture ciblée resserrant le critère aux instabilités aiguës et actuelles ;

- Complément de 60 cas supplémentaires, sélectionnés spécifiquement pour équilibrer la classe « différée », sous-représentée par construction du filtre initial.

| Niveau de priorité | Nombre de cas | Proportion |
| --- | --- | --- |
| Urgence maximale | 101 | 47,2 % |
| Urgence modérée | 80 | 37,4 % |
| Différée | 33 | 15,4 % |
| Total annoté | 214 | 100 % |

Tableau 2 — Distribution finale des 214 cas annotés manuellement, après recalibrage.

Cette distribution reste un échantillon de faisabilité, non un corpus de référence clinique (voir limites, section 6).

## 2.3 Anonymisation RGPD

L'anonymisation a été réalisée avec Presidio (AnalyzerEngine + AnonymizerEngine), couplé à des modèles spaCy français et anglais. Une première passe a révélé un taux élevé de faux positifs sur le vocabulaire médical (maladies éponymes comme Parkinson ou Hurler, abréviations biologiques comme MPS ou ALAT, taguées à tort comme données personnelles), corrigé par :

- Un recentrage de la détection sur les entités réellement sensibles (PERSON, coordonnées) plutôt que sur LOCATION/ORGANIZATION, trop bruitées sur ce corpus ;

- Une liste d'exclusion de plus de 70 termes médicaux et techniques chirurgicales éponymes (Parkinson, Hurler, Blalock-Taussig, Fontan, MPS…) ;

- Un recognizer dédié par expression régulière pour les civilités (Monsieur X., Mme Y.), plus fiable que le NER généraliste sur ce type de tournure.

Limite résiduelle documentée : quelques faux positifs subsistent (ex. un tag <PERSON> visible dans une justification générée en section 5), signe que l'anonymisation automatique sur corpus médical dense reste imparfaite et nécessiterait, en production, une relecture humaine ciblée.

## 2.4 Schéma de métadonnées et structuration

Chaque exemple du dataset final suit un schéma unifié : id, langue, source, source_id, instruction, contexte_patient, reponse, specialite, priorite, niveau_confiance, split. Le champ niveau_confiance distingue explicitement les exemples annotes_manuellement (214 cas) des exemples source_originale, garantissant la traçabilité de la qualité de l'information — point de vigilance explicitement demandé dans la mission.

Le dataset a été divisé en 80 % train (5 227) / 10 % validation (653) / 10 % test (654), stratifié par source, puis publié sur le Hugging Face Hub (dépôt privé) pour garantir la reproductibilité du pipeline.

# 3. Méthodologie — Entraînement du modèle (Semaines 2-3)

## 3.1 Fine-tuning supervisé (SFT)

Le modèle Qwen3-1.7B-Base a été affiné par LoRA (rang 16, alpha 32, ciblant les projections d'attention et de MLP) sur une quantization 4-bit (NF4). L'entraînement a représenté environ 1,003 % des paramètres totaux (17,4 M sur 1,74 Md).

### Difficultés techniques rencontrées et résolues

Cette phase a été marquée par une instabilité numérique récurrente : plusieurs tentatives d'entraînement ont divergé (loss explosant vers NaN) après 200 à 300 steps, sur Google Colab comme sur Kaggle, avec un ou deux GPU T4. Le diagnostic, mené par élimination progressive, a permis d'écarter successivement :

- Le gradient checkpointing (état incohérent après rechargements successifs) ;

- Le multi-GPU (le comportement se reproduisait aussi sur GPU unique) ;

- L'optimiseur paged_adamw_8bit (le run divergeait aussi avec adamw_torch standard) ;

- Un paramètre déprécié (torch_dtype au lieu de dtype) provoquant un chargement silencieusement incohérent du modèle.

La cause racine identifiée : l'usage de fp16 pour les calculs de quantization sans le garde-fou du GradScaler du Trainer (désactivé pour éviter un conflit avec bf16), laissant les gradients déborder de la plage numérique limitée du format fp16 après quelques centaines de steps. La solution stable retenue a consisté à forcer l'intégralité des calculs (modèle, quantization, poids LoRA) en float32, au prix d'une vitesse d'entraînement réduite mais sans aucune instabilité résiduelle sur l'entraînement final (3 epochs, 492 steps).

| Métrique finale (SFT) | Valeur |
| --- | --- |
| Training loss finale | ≈ 2,87 – 2,97 (plateau) |
| Mean token accuracy | 63,8 % |
| Epochs réalisées | 3 |
| Configuration stable | float32 intégral, GPU unique, LR 5e-5 |

Tableau 3 — Métriques finales de l'entraînement SFT.

## 3.2 Alignement par préférences (DPO)

Le modèle SFT a ensuite été aligné par DPO sur un échantillon de 1 500 paires de préférence issues d'UltraMedical-Preference (label_type hard/length/easy), disjoint des 800 exemples déjà utilisés en SFT. La configuration stable identifiée en SFT (float32 intégral, GPU unique) a été reconduite d'emblée, et l'entraînement s'est déroulé sans instabilité dès le premier essai.

| Métrique DPO (step final) | Valeur |
| --- | --- |
| Training loss | 0,542 |
| Validation loss | 0,522 |
| Rewards / accuracies | 75,3 % |
| Rewards / margins | 1,148 |

Tableau 4 — Métriques finales de l'entraînement DPO (1 epoch, 84 steps utiles après filtrage de longueur).

Un « Rewards/accuracies » de 75,3 % indique que le modèle préfère correctement la réponse chosen à la réponse rejected dans trois cas sur quatre sur le jeu de validation — un signal d'alignement solide pour un POC de cette envergure.

# 4. Déploiement et infrastructure (Semaine 4)

## 4.1 Architecture retenue

Les adaptateurs LoRA (SFT + DPO) ont été fusionnés avec le modèle de base pour produire un modèle autonome, publié sur le Hugging Face Hub. L'architecture de déploiement se compose de trois couches :

- vLLM — moteur d'inférence optimisé, exposant une API compatible OpenAI (endpoint /v1/completions) ;

- FastAPI — couche applicative ajoutant la traçabilité des interactions et un contrat d'API métier (/triage, /health) ;

- Docker — conteneurisation de la couche FastAPI, avec Dockerfile, requirements.txt et healthcheck intégré.

Environnement d'exécution du POC : GPU Kaggle (Tesla T4) pour vLLM ; conteneurisation et pipeline CI/CD validés en local (Docker + GitHub Actions) sur une image allégée, l'inférence GPU réelle n'étant pas exécutable sur l'environnement de développement local (absence de GPU CUDA).

## 4.2 Traçabilité des interactions

Conformément à l'exigence de la mission, chaque appel à l'endpoint /triage est journalisé dans un fichier structuré (JSON Lines), incluant : identifiant unique d'interaction, horodatage, contexte patient, question, réponse générée, latence et modèle utilisé — permettant un audit a posteriori de chaque décision produite par l'agent.

## 4.3 Pipeline CI/CD

Un pipeline GitHub Actions a été mis en place et déclenché automatiquement à chaque push sur la branche principale.

Le pipeline automatise l'ensemble du processus de déploiement : il construit l'image Docker, prépare les services nécessaires, lance l'environnement applicatif, vérifie la disponibilité de l'API via l'endpoint /health, contrôle le bon fonctionnement des composants et nettoie l'environnement après exécution.

L'intégration de Docker Compose permet d'orchestrer les services FastAPI et vLLM, tandis que les variables d'environnement nécessaires (MODEL_NAME, HF_TOKEN, TRIAGE_API_KEY) sont injectées lors du déploiement sans être exposées dans le code source.

Ainsi, le pipeline CI/CD garantit un déploiement reproductible, automatisé et complet de l'architecture, depuis la construction de l'image jusqu'à la vérification du service déployé. Chaque modification intégrée sur la branche principale passe par ce processus, ce qui réduit les risques de régression et assure la cohérence de l'environnement de déploiement.

### État final de l'infrastructure

- ✅ Authentification X-API-Key

- ✅ Gestion des secrets via .env

- ✅ .env exclu du dépôt Git

- ✅ Logs structurés sans conservation inutile de données médicales

- ✅ requirements.txt versionné

- ✅ requirements-training.txt séparé

- ✅ Dockerfile

- ✅ Docker Compose FastAPI + vLLM

- ✅ Variables MODEL_NAME / HF_TOKEN / TRIAGE_API_KEY

- ✅ Pipeline GitHub Actions

- ✅ Construction automatisée de l'image

- ✅ Déploiement automatisé

- ✅ Healthcheck /health

- ✅ Vérification du service après déploiement

- ✅ Nettoyage automatique de l'environnement

La chaîne de déploiement est ainsi considérée comme finalisée pour le POC.

# 5. Résultats et métriques de performance

## 5.1 Tests de latence

Cinq requêtes représentatives (cas grave, cas bénin, traumatologie, pédiatrie, prompt minimal) ont été soumises à l'endpoint /triage en conditions quasi-réelles :

| Métrique | Valeur |
| --- | --- |
| Requêtes testées | 5 |
| Taux de succès | 100 % (5/5) |
| Latence moyenne | 2,41 s |
| Latence médiane | 2,41 s |
| Latence minimale | 2,34 s |
| Latence maximale | 2,47 s |

Tableau 5 — Statistiques de latence sur GPU Tesla T4 (Kaggle).

La latence est stable et prévisible (écart de 130 ms entre min et max), compatible avec un usage interactif en environnement pilote.

## 5.2 Tests de robustesse

| Scénario testé | Code retour | Interprétation |
| --- | --- | --- |
| Champ requis manquant | 422 | Validation Pydantic correcte, erreur explicite |
| Champs vides acceptés | 200 | Aucune validation métier — traité comme une requête normale |
| Contexte très long (>2048 tokens) | 502 | Échec propre (pas de crash) mais pas de dégradation gracieuse |

Tableau 6 — Résultats des tests de robustesse sur l'endpoint /triage.

## 5.3 Exemples qualitatifs

### Cas 1 — BPCO décompensée (urgence attendue)

« [Niveau de priorité estimé : Urgence maximale] Justification : Le contexte d'urgence maximal s'applique ici car il existe un risque grave et imminent qui nécessite immédiate intervention médicale intensive (IMI)… » — Réponse cohérente sur le fond, avec toutefois un artefact d'anonymisation résiduel (tag <PERSON>) et une légère dérive terminologique (« syndrome cardio-pulmonaire aigu sévère », non standard).

### Cas 2 — Lésion cutanée bénigne (différée attendue)

Le modèle a classé ce cas en « urgence maximale » et justifié sa décision en invoquant une suspicion d'insuffisance rénale aiguë et d'infection tuberculeuse — éléments absents de l'énoncé fourni. Cet exemple illustre concrètement la limite de fiabilité du signal de priorité (section 6).

# 6. Limites identifiées

## 6.1 Fiabilité du signal de priorité

Le biais le plus significatif : le modèle tend à sur-classer systématiquement les cas en « urgence maximale », y compris pour des présentations cliniques manifestement bénignes. Cette limite était anticipée dès la conception méthodologique (section 2.2) : avec seulement 214 exemples annotés sur 5 227 (4 % du corpus), le signal de priorité n'a pas disposé d'un volume suffisant pour être appris de façon fiable et généralisable — le modèle a davantage retenu le biais de la classe majoritaire de l'échantillon annoté que le véritable critère clinique discriminant.

## 6.2 Hallucinations factuelles

Sur plusieurs cas testés, le modèle a produit des justifications cliniques invoquant des symptômes, antécédents ou complications non mentionnés dans le cas clinique fourni. Ce comportement, inhérent aux modèles de langage de cette taille sans mécanisme de vérification factuelle externe, constitue un risque clinique majeur si le système était utilisé sans supervision humaine.

## 6.3 Autres limites techniques

- Gestion sans dégradation gracieuse des contextes patients dépassant la fenêtre de contexte du modèle (2048 tokens) ;

- Anonymisation RGPD avec faux positifs résiduels sur du vocabulaire médical rare.

# 7. Checklist Go / No-Go

Cette checklist synthétise l'aptitude du système à un déploiement en conditions réelles, sur les plans technique et clinique.

## 7.1 Critères techniques

| Critère | Statut | Détail |
| --- | --- | --- |
| Modèle entraîné et fonctionnel | CONDITIONNEL | SFT + DPO opérationnels, mais biais fort vers « urgence maximale » et hallucinations factuelles observées. |
| Latence acceptable | GO | ≈ 2,4 s en moyenne, stable sur les tests réalisés. |
| Endpoint déployé et accessible | GO | vLLM + FastAPI fonctionnels et testés en conditions quasi-réelles. |
| Traçabilité des interactions | GO | Journalisation structurée (ID, horodatage, contexte, réponse, latence). |
| Gestion des erreurs / robustesse | CONDITIONNEL | Validation des champs requis correcte ; contextes longs en échec sec ; champs vides non filtrés. |
| Anonymisation des données | CONDITIONNEL | Fonctionnelle, mais faux positifs résiduels documentés. |
| Pipeline CI/CD | GO | GitHub Actions opérationnel (build, test, nettoyage automatiques). |
| Sécurité des accès (clés/secrets) | GO | Authentification X-API-Key |

## 7.2 Critères cliniques

| Critère | Statut | Détail |
| --- | --- | --- |
| Fiabilité du signal de priorité | NO-GO | Volume d'annotation insuffisant (4 % du corpus) ; ne discrimine pas fiablement les cas bénins. |
| Validation par des professionnels de santé | NO-GO | Aucune validation clinique effectuée à ce stade (hors périmètre du POC). |
| Absence d'hallucinations dangereuses | NO-GO | Cas observés d'invention de symptômes non présents dans l'énoncé. |

Verdict global : NO-GO pour un déploiement en conditions réelles. GO pour la poursuite en Phase 2 encadrée.

Un POC a pour objet de démontrer une faisabilité technique, non de livrer un produit fini prêt pour la production clinique.

# 8. Recommandations et roadmap Phase 2

## 8.1 Recommandations prioritaires

- Partenariat CHSA pour un corpus de triage réel, annoté par des professionnels de santé (infirmiers organisateurs de l'accueil), afin de dépasser la limite structurelle des 214 cas actuels ;

- Validation clinique formelle du signal de priorité par un comité médical, avant tout usage impliquant des patients réels ;

- Mise en place d'un mécanisme de garde-fou (seuil de confiance, réponse « indéterminé » plutôt qu'un signal potentiellement erroné) pour les cas ambigus ;

- Renforcement de l'anonymisation par une relecture humaine ciblée sur les faux positifs résiduels.

## 8.2 Projection vers la Phase 3 (passage à l'échelle)

Conformément à la stratégie en trois phases définie initialement, un passage à l'échelle pourra être envisagé après validation de la Phase 2, avec :

- Des modèles de plus grande envergure (32 milliards de paramètres et plus) ;

- Des jeux de données étendus, en particulier sur le signal de priorité, avec une architecture de données cliniques (symptomatologie, antécédents, constantes vitales, protocoles de triage) rigoureusement structurée ;

- Une infrastructure de production robuste (monitoring, plan de bascule, procédures de surveillance post-déploiement).

## 8.3 Synthèse

Ce POC atteint son objectif : démontrer la faisabilité technique d'un agent de triage médical, du recueil des données jusqu'au déploiement d'un endpoint tracé et testé. La rigueur méthodologique — en particulier la détection et la correction itérative des biais d'annotation, ainsi que le diagnostic approfondi des instabilités d'entraînement — constitue une base solide et documentée pour engager, en toute connaissance de ses limites, la prochaine phase du projet aux côtés des équipes médicales du CHSA.